附件1

2016年上半年全省建筑工程安全生产目标管理考核

工作目标考核评分表

| 考核单位 | 上半年监督规范化执行情况考核扣分 | 上半年工作目标考核扣分（规范化执行情况除外） | 上半年工作目标考核得分 | 上半年安全生产事故情况 | 上半年工作目标考核扣分点（规范化执行情况除外） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市住房和城乡建设委员会 | 6.5 | 9.2 | 84.3 | 6.7发生1起死亡1人；扣1.5分。 | 1、未开展对县市区的半年度安全生产目标管理考核工作，扣1分。 2、望城区5个非法违法项目的建筑起重机械设备未纳入本地区设备管理台账，扣2分。 3、监督规范化考核未开张比对检查，扣1分。 4、润和又一城二期二标涉嫌转包，扣0.5分。 5、润和又一城二期二标塔吊和施工升降机安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.4分。 6、检查发现望城区润和又一城二期二标、金色阳光二期一标外脚手架、支模架未按方案进行搭设，扣1.6分。 7、检查发现3个项目，2个项目经理不履职，3个总监不履职，未及时督促整改，扣2.5分。 8、金色阳光二期一标混凝土同条件养护试件留设不到位，扣0.2分。 |
| 株洲市住房和城乡建设局 | 5.1 | 9 | 85.9 |  | 1、未开展对县市区的半年度安全生产目标管理考核工作，扣1分。 2、醴陵县部分非法违法项目未录入监管信息平台，扣2分。 3、监督规范化考核未开张比对检查，扣1分。 4、新华联紫荆苑二期建设单位涉嫌将桩基础违规肢解发包，扣0.5分。 5、检查3个项目，13名关键岗位人员不到岗、不履职，扣1.3分。 6、受检3个项目的外脚手架、支模架未按方案进行搭设，扣2.4分。 7、东部美的城一期、珊田安置区A区建设项目塔吊安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.8分。 |
| 湘潭市住房和城乡建设局 | 5.7 | 9.2 | 85.1 |  | 1、市本级非正常项目底数不清楚，扣1分。 2、未开展对县市区的半年度安全生产目标管理考核工作，扣1分。 3、湘潭县受检项目现场办理了备案的设备未纳入县级设备台账，扣0.8分。 4、监督规范化考核未开张比对检查，扣1分。 5、受检3个项目，有1名项目经理，2名总监不到岗不履职，其他9名关键岗位人员不到岗、不履职，扣2.4分。 6、湘潭县2项目涉嫌违法分包，扣1分。 7、湘潭县2项目外脚手架、支模架未按方案进行搭设，扣1.6分。 8、米罗云山物料提升机安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.4分。 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 6.1 | 12 | 81.9 | 3.21发生1起死亡1人；扣5分。 | 1、检查发现祁东县大成商业广场工程项目未录入监管信息平台。扣0.2分 2、、检查发现三个工程项目部和监理部共有6名关键岗位人员不到岗,3名总监理工程师均为到岗履职，4名监理人员持无效证书上岗。扣2.5分 3、检查发现三个工程项目建筑起重机械（塔吊）安全隐患较突出，监督人员未及时督促整改。扣1.2分 4、检查发现监理专项整治效果不明显，监理人员不到岗、不履职问题突出，使用无效或假证上岗执业。扣0.8分 5、检查发现二个工程项目建筑扬尘防控不到位。扣0.4分 6、检查发现二个工程施工现场脚手架、支模架体系安全隐患较突出。扣2分 7、检查发现工程项目现场混凝土试块养护室不符合要求，且不按规定设置同条件养护试块。扣0.6分 8、检查发现祁东县大成商业广场工程监理合同备案把关不严。扣0.5分 9、检查发现检查融冠•亲城三期1号楼工程项目钢管、扣件未根据实际批次按规定进场验收，悬挑架单次悬挑高度超过20m，其专项方案未按要求组织专家论证；扣0.8分 10、检查发现祁东县大成商业广场项目，根据超前钻报告，有89根桩底3d或者5m内存在溶洞，现场未进行处理，存在质量隐患。扣1分 11、检查发现祁东县大成商业广场使用的商品混凝土厂家无资质，且存在无资质黑站，扣1分。 12、南门湖华侨城Z1组团二期建设工程钢筋原材料的检测报告中没有重量偏差的内容，该项目为六度抗震设防，钢筋原材料的检测报告中无强屈比和屈标比的内容。以上两项均违反强制性条文。扣1分。 |
| 邵阳市住房和城乡建设局 | 7.6 | 14.3 | 78.1 |  | 1、工程项目安全生产标准化考评城步县开展不及时、绥宁县明显不规范，扣0.6分。 2、监督机构未按监督规范化工作要求，每月对监督人员进行监督考核流于形式，未认真讲评，并将考核结果与监督人员绩效评价相结合、落实奖惩，扣1分。 3、施工许可录入工程项目监管信息平台不及时。扣0.2分。 4、未约谈发生安全生产事故、安全生产隐患突出的建筑施工企业，扣1分。 5、城步、绥宁对合同备案、市本级对开工安全条件审查、绥宁对施工许可证核发、竣工验收备案等法定建设程序的审查把关不严，扣2分。 6、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房、绥宁县所抽项目未按规定实施安全生产责任险工作，扣0.4分。 7、绥宁县未按省厅修订的“两个规定、三个办法”对工程项目实施招标备案，未进行公开招标，扣0.5分。 8、市本级受检项目存在违法分包及挂靠行为违法发包、绥宁县电力新村建设项目存在转包、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房不能提供资料认定挂靠行为。扣1.5分。 9、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房、绥宁县电力新村建设项目存在预拌混凝土等材料进场检验不到位。扣0.4分。 10、市本级邵阳市桂花湾安置小区施工工程、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房、绥宁县电力新村建设项目无混凝土试块养护室，或不按规定留置同条件养护试块，扣0.6分。 11、市本级邵阳市桂花湾安置小区施工工程施工现场建筑起重机械（提升设备）设备存在违规办理产权备案或使用登记，扣0.5分。 12、市本级邵阳市桂花湾安置小区施工工程、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房、绥宁县电力新村建设项目建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患突出，扣1.2分。 13、市本级邵阳市桂花湾安置小区施工工程、绥宁县电力新村建设项目钢管、扣件未按规定进场验收，扣0.8分。 14、市本级邵阳市桂花湾安置小区施工工程受检项目爬架、城步城步苗族自治县石板桥、棚户区改造安置房、绥宁县电力新村建设项目支模架、脚手架安全隐患突出，扣2.4分。 15、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房、绥宁县电力新村建设项目监理专项整治开展不到位，受检项目监理单位人员不到岗、不履职行为问题突出，扣0.8分。 16、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房、绥宁县电力新村建设项目未按规定设置围挡、车辆冲洗设施，扣0.4分。 17、市本级受检项目邵阳市桂花湾安置小区施工工程项目负责人、城步受检项目城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房负责人不到岗履职，绥宁县电力新村建设项目 5个关键岗位人员不到岗或无履职记录，扣1.5分。 |
| 岳阳市住房和城乡建设局 | 5.9 | 11.4 | 82.7 |  | 1、检查发现三个工程项目部和监理部共有6名关键岗位人员不到岗。扣0.6分 2、检查发现二个工程项目建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患突出，监督人员未及时督促整改。扣0.8分 3、检查发现1个工程项目建筑扬尘防控不到位。扣0.2分 4、检查发现二个工程项目脚手架、支模架体系安全隐患较突出。扣2分 5、检查发现3个工程项目现场混凝土试块养护室不符合要求，且不按规定设置同条件养护试块。扣0.6分 6、检查发现安全生产标准化考评与实际有出入（无不合格考评项目，全部合格或优良）。扣1分 7、检查发现3个项目外脚手架、支模架未按方案进行搭设，且外脚手架安全隐患较突出，监督人员未及时督促整改，共扣5.4分。 8、监理专项整治工作开展不深入，检查发现监理单位人员不履职行为问题突出。扣0.8分 |
| 张家界市住房和城乡建设局 | 4.3 | 9.8 | 85.9 |  | 1、张家界市民广场建设工程、桑植县思源实验学校建设项目涉嫌转包、挂靠行为，扣1分； 2、张家界市民广场建设工程现场混凝土试块养护室不符合要求，且不按规定设置同条件养护试块，扣0.2分； 3、桑植县思源实验学校建设项目升降机未按规定办理使用登记，扣0.4分； 4、张家界市人民医院整体搬迁项目钢管扣件进场检验资料不完整，扣0.4分； 5、张家界市民广场建设工程、桑植县思源实验学校建设项目起重机械设备安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.8分； 6、受检项目都存在支模架、脚手架搭设与施工方案不一致，脚手架、支模架安全隐患突出，未有效督促整改情况，扣5.4分； 7、张家界市民广场建设工程项目项目经理、总监检查时不到岗，项目经理履职差，监理单位人员不到岗、不履职问题突出，扣1.9分；桑植县思源实验学校建设项目项目经理无履职记录，扣0.5分。 8、桑植县思源实验学校建设项目未按规定设置车辆冲洗设施以及道路硬化、覆盖施工场地等防尘措施，扣0.2分。 |
| 益阳市住房和城乡建设局 | 8.3 | 12.1 | 79.6 |  | 1、南县对合同备案、沅江市对安全开工条件审查把关不严，扣 1分。 2、未建立差别化管理台帐，扣1分。 3、沅江市蓉园小区一期工程未按省厅修订的“两个规定、三个办法”对工程项目施工、监理实施公开招标、备案，扣1分。 4、检查发现沅江市非法违法在建项目蓉园小区一期工程执法不到位且未实际停工，扣0.5分。 5、检查发现市本级益阳市长益路棚户区改造项目、南县铜锣湾1号一期二标、沅江市6、蓉园小区一期工程对“两书一牌”把关不严，存在审查五方责任主体项目负责人及法人代表未按规定签署本人姓名及日期或代签等现象，扣0.6分。 7、沅江市蓉园小区一期工程施工存在挂靠、市本级益阳市长益路棚户区改造项目存在劳务违法分包行为，扣1分。 8、南县铜锣湾1号一期二标、沅江市蓉园小区一期工程存在标养室养护条件、同条件养护及拆模试块留置不符合要求，扣0.4分。 9、市本级益阳市长益路棚户区改造项目、沅江市蓉园小区一期工程塔吊安全隐患突出 ，扣0.8分。 10、南县受检项目铜锣湾1号一期二标钢管、扣件未按规定进场验收，扣0.4分。 11、沅江市蓉园小区一期工程专项方案未按规定进行审批，扣0.4分。 12、南县受检项目铜锣湾1号一期二标未按支模架专项方案进行搭设，扣0.4分。 13、市本级益阳市长益路棚户区改造项目、南县铜锣湾1号一期二标、沅江市蓉园小区一期工程脚手架安全隐患突出，监督人员为及时督促整改，扣3分。 14、南县铜锣湾1号一期二标、沅江市蓉园小区一期工程监理专项整治开展不到位，受检项目监理单位人员履职不到位问题突出，扣0.8分。 15、南县铜锣湾1号一期二标、沅江市蓉园小区一期工程 未按规定车辆冲洗设施，扣 0.4分。 16、检查发现南县铜锣湾1号一期二标、沅江市蓉园小区一期工程 、市本级益阳市长益路棚户区改造项目部分施工、质量及监理人员未到岗履职、不能提供有效履职原始工作记录，扣0.5分。 |
| 常德市住房和城乡建设局 | 8.1 | 13.7 | 78.2 | 5.8发生1起死亡2人；扣12分。 | 1、监督机构未按监督规范化工作要求，每月对监督人员进行监督考核流于形式，未认真讲评，并将考核结果与监督人员绩效评价相结合、落实奖惩，扣1分 2、施工许可、合同备案录入工程项目监管信息平台不及时。扣0.4分 3、未约谈出现安全生产事故或安全生产监管不力的所辖县市区建设主管部门 ，扣1分 4、澧县对合同备案、施工许可证核发审查把关不严，扣1分 5、未建立差别化管理台帐，扣1分 6、检查发现未对涉及非法违法行为的责任单位和责任人上报不良行为等执法措施，扣 0.2分 7、检查发现市本级三一翡翠湾三期、澧县澧州印象一期工程五方责任主体项目负责人及法人代表签署不规范，未按规定签署本人姓名及日期，扣0.4分 8、澧县澧州印象一期工程存在劳务违法分包行为违法发包、施工存在挂靠，扣1分 9、市本级三一翡翠湾三期、澧县澧州印象一期工程存在钢筋、预拌混凝土等材料进场检验不到位，扣0.4分 10、澧州印象一期工程、澧县澧州印象一期工程不按规定设置同条件养护试块、试块弄虚作假等，扣0.4分 11、市本级受检项目施工现场建筑起重机械（提升设备）设备存在违规办理产权备案或使用登记，扣0.5分 12、临澧临澧县安福镇寒溪村社区公租房及配套、服务中心建设项目人货电梯、澧县澧州印象一期工程塔吊安全隐患突出，扣0.8分 13、市本级三一翡翠湾三期、澧县澧州印象一期工程钢管、扣件未按规定进场验收，扣0.8分 14、市本级三一翡翠湾三期、澧县澧州印象一期工程、临澧临澧县安福镇寒溪村社区公租房及配套、服务中心建设项目未按进场实际验收的钢管、扣件进行验算，扣1.2分 15、市本级三一翡翠湾三期、澧县澧州印象一期工程支模架、脚手架未按专项方案进行搭设，扣0.8分 16、澧县澧州印象一期工程脚手架安全隐患突出，扣1分 17、市本级三一翡翠湾三期、澧县澧州印象一期工程监理专项整治开展不到位，监理单位人员履职不到位问题突出，扣0.8分 18、市本级三一翡翠湾三期、澧县澧州印象一期工程未按规定车辆冲洗设施，扣0.4分 19、检查发现三一翡翠湾三期项目经理、技术负责人、施工员、质量员无相关履职记录，扣0.4分 |
| 娄底市住房和城乡建设局 | 6.3 | 13 | 80.7 |  | 1、安全标准化评定不规范，评优的双峰县德泽嘉苑住宅小区项目存在较多安全隐患，扣0.3分 2、监督机构虽对监督人员进行监督考核打分，但未进行针对性的讲评，并将考核结果与监督人员绩效评价相结合、落实奖惩，扣1分 3、“打非治违”工作开展不深入，双峰县非法违法超规模私人建房突出建设问题突出，扣1分。 4、检查发现有在建项目未纳入动态监管台账 ，扣0.5分 5、检查发现双峰县德泽嘉苑住宅小区项目存在合同备案审查把关不严，扣0.5分 6、检查发现项目未按规定实施安全生产责任险工作，扣0.2分 7、未建立差别化管理台帐，扣1分 8、双峰县德泽嘉苑住宅小区项目为公租房项目未按规定进行公开招标，娄底市万宝新区富怡康苑项目工程造价咨询机构超资质承揽业务，扣1分 9、双峰县德泽嘉苑住宅小区项目监理未进行招标，扣0.5分 10、检查发现双峰超规模私人建房、娄底市万宝新区富怡康苑存在非法违法在建项目未纳入质量安全监督，项目质量安全问题突出扣；执法不到位且未实际停工的，扣2分 11、检查发现未对涉及非法违法行为的责任单位和责任人上报不良行为，扣0.2分 12、检查发现富怡康苑、双峰县德泽嘉苑住宅小区项目现场无混凝土试块养护室、不按规定设置同条件养护试块，扣0.8分 13、检查发现富怡康苑施工现场建筑起重机械（提升设备）设备未办理产权备案，扣0.4分 14、检查发现富怡康苑项目现场使用的建筑起重机械（提升设备）设备未按规定办理使用登记，扣0.4分 15、检查发现建筑起重机械（提升设备）双峰县德泽嘉苑住宅小区项目设备安全隐患突出，监督人员未及时督促整改或督促整改不力的，扣0.4分 16、检查发现富怡康苑项目支模架、脚手架安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣1分 17、监理专项整治开展不到位，检查发现富怡康苑监理单位人员不到岗、不履职行为问题突出，扣0.4分 18、检查发现富怡康苑项目未按规定覆盖施工场地等防尘措施，扣0.2分 19、检查发现富怡康苑项目负责人未扣，扣0.5分 20、检查发现富怡康苑项目总监不履职未及时督促整改；技术负责人不履职未及时督促整改，扣0.7分 |
| 郴州市住房和城乡建设局 | 6.9 | 12.1 | 81 | 6.27发生1起死亡2人；扣12分。 | 1、检查发现尚品·福城工程项目未录入监管信息平台。扣0.2分 2、检查发现永兴县五星学校工程项目施工许可信息录入不及时。扣0.2分 3、检查发现三个工程项目部和监理部共有13名关键岗位人员不到岗。扣1.3分 4、检查发现三个工程项目建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患突出，监督人员未及时督促整改。扣1.2分 5、检查发现监理专项整治效果不明显，监理人员不到岗履职问题突出。扣0.8分 6、检查发现二个工程项目建筑扬尘防控不到位。扣0.4分 7、检查发现3个项目支模架、脚手架未按方案进行搭设，安全隐患较突出，监督人员未督促整改。扣5.4分 8、检查发现工程项目现场混凝土试块养护室不符合要求，且不按规定设置同条件养护试块。扣0.6分 9、检查发现永兴县五星学校1、6、7栋混凝土标养、同条件试块报告大量不合格，未进行任何有效的处理。扣1分 10、监督规范化考核未开张比对检查，扣1分。 |
| 永州市住房和城乡规划建设局 | 8.4 | 14.8 | 76.8 | 3.24发生1起死亡1人；扣5分。 | 1、检查发现国网湖南永州零陵区供电公司生产综合楼建安工程项目和祁阳县中央家园施工许可信息录入不及时。扣0.4分 2、检查发现三个工程项目部和监理部共有8名关键岗位人员不到岗，2名总监无履职记录。扣1.8分 3、检查发现三个工程项目建筑起重机械（提升设备）安全隐患突出，监督人员未及时督促整改。扣1.2分 4、检查发现监理专项整治效果不明显，监理人员不到岗、不履职问题突出。扣1.2分 5、检查发现二个工程项目建筑扬尘防控不到位。扣0.4分 6、检查发现3个项目支模架、脚手架未按方案进行搭设，安全隐患较突出，监督人员未督促整改。扣5.4分 7、检查发现工程项目现场混凝土试块养护室不符合要求，且不按规定设置同条件养护试块。扣0.6分 8、检查发现三个项目8台建筑起重机械存在重大安全隐患，责任主体检查责任不落实，未及时督促整改。扣3.2分 9、检查发现二个工程项目钢管、扣件未根据实际批次按规定进场验收。扣0.8分 10、生产综合楼所有的钢筋检测报告中无重量偏差的数据，违反强制性条文，扣1分。 |
| 怀化市住房和城乡建设局 | 7.7 | 14 | 78.3 | 发生3起死亡3人，扣40分。 | 1、“打非治违”工作开展不深入，非法违法建设问题突出，扣2分。 2、毕加索花园项目现场未建立标准养护室，未见同条件养护试块，舞水新城项目同条件养护试块龄期失真，扣0.4分； 3、毕加索花园项目施工图未加盖施工图审查专用章，施工图审查意见出来时主体已施工至14层，未办理施工许可手续，扣1分； 4、毕加索花园非法违法建设且项目质量安全问题突出，未实际停工，扣1分； 5、受检3个项目脚手架、支模架搭设与施工方案不一致，扣2.4分 6、毕加索花园项目、舞水新城项目脚手架、支模架安全隐患突出未及时督促整改，扣2分； 7、受检项目检查时12名关键岗位人员不到岗、不履职，扣1.2分； 8、毕加索花园项目、舞水新城项目涉嫌转包和挂靠，扣1分 9、毕加索花园项目、舞水新城项目起重机械设备安全隐患突出未及时督促整改，扣0.8分。 10、舞水新城项目未按规定设置车辆冲洗设施以及道路硬化、覆盖施工场地等防尘措施，扣0.2分。 11、舞水新城现场施工图未加盖图审章，扣1分。 12、舞水新城实体质量问题影响工程结构安全性能，扣1分。 |
| 湘西自治州住房和城乡建设局 | 6.6 | 9.2 | 84.2 |  | 1、警苑公寓项目现场无混凝土养护试块，扣0.2分； 2、警苑公寓项目总监检查时不到岗，监理部人员不履职行为问题突出，扣0.9分；泸溪县武溪镇城南保障性住房（A区）3#、4#、5#、6#楼及地下室项目项目经理履职较差未及时督促整改，扣0.5分；检查发现三个工程项目部和监理部其他关键岗位人员共有8名关键岗位人员不到岗、不履职，扣0.8分； 3、警苑公寓项目、泸溪县武溪镇城南保障性住房（A区）3#、4#、5#、6#楼及地下室项目支模架、脚手架未根据实际批次按规定进场验收，且现场搭设与施工专项方案不一致，扣3.2分； 4、警苑公寓项目项目脚手架、支模架安全隐患突出，监督人员未督促整改，扣2分； 5、检查的3个项目起重机械设备安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣1.6分。 |
| 省质安监总站 |  |  |  |  |  |